Проект

«Веерное согласование»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.П.Емельянов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

**О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии со статьей [79](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B057CD1D09B295BF60A625B4F944452E03BB8BA44512B6D5153786AAB03879DoDwFH) Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#Par31) принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ленинградской области и осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ленинградской области.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – председателя комитета финансов Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор

Ленинградской области А. Дрозденко

|  |
| --- |
| Согласовано:  Н.П.Емельянов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.  Д.А.Ялов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.  А.Д.Бурлаков\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.  Р.И.Марков\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.  К.Н.Патраев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.  Л.Н.Красненко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.  С.Н.Перминов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.  В.Е.Артемьев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.  А.Е.Макаров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. |
| А.А.Лобжанидзе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.  Ю.В. Пахомовский\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.  Проект постановления на листах  Приложение: на \_\_\_ л.  Исполнитель: Комитет по здравоохранению Ленинградской области  Орешкова Юлия Олеговна  717-65-19, 4222,  Варламова Елена Валерьевна,  717-65-05, 4242 |

Утвержден

постановлением Правительства

Ленинградской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. N \_\_\_

(приложение)

**[Порядок](#Par31)**

**принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ленинградской области и осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ленинградской области**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ленинградской области и осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ленинградской области (далее – Порядок) устанавливает:

порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области в результате осуществления бюджетных инвестиций, за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области в результате осуществления бюджетных инвестиций, за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе условия и порядок заключения соглашений о передаче органами исполнительной власти Ленинградской области государственным бюджетным учреждениям Ленинградской области, государственным автономным учреждениям Ленинградской области, государственным унитарным предприятиям Ленинградской области полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Ленинградской области государственных контрактов от лица указанных органов.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

бюджетные инвестиции – бюджетных инвестиции в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области в результате осуществления бюджетных инвестиций, за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

организации – государственные бюджетные учреждения Ленинградской области, государственные автономные учреждения Ленинградской области, государственные унитарные предприятия Ленинградской области;

ответственный орган - отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный исполнитель (соисполнитель) государственной программы Ленинградской области, в рамках которой планируется осуществление бюджетных инвестиций;

соглашение о передаче полномочий – соглашение о передаче ответственным органом организациям полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Ленинградской области государственных контрактов от лица указанных органов;

объекты - объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области в результате осуществления бюджетных инвестиций, за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты.

Иные термины и определения используются в значениях, определенных действующим законодательством.

3. Объекты в порядке, установленном законодательством Ленинградской области:

закрепляются на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у организаций, или увеличением уставного фонда государственных унитарных предприятий Ленинградской области, основанных на праве хозяйственного ведения;

включаются в состав государственной казны Ленинградской области.

**II. Порядок подготовки и принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ленинградской области**

4. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций принимается в форме распоряжения Правительства Ленинградской области.

5. Разработчиком проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций выступает ответственный орган.

6. Разработка проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется при наличии:

утвержденного областным законом областного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период;

утвержденной государственной программы Ленинградской области, в рамках которой предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций.

7. Ответственный орган подготавливает и в обязательном порядке согласует проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с прилагаемыми документами с:

главным распорядителем средств областного бюджета Ленинградской по соответствующему направлению расходования средств областного бюджета Ленинградской области в случае, если ответственный орган не является одновременно таким главным распорядителем средств областного бюджета Ленинградской области;

комитетом финансов Ленинградской области;

комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;

8. В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может быть включено несколько объектов.

9. Проект решения о реализации бюджетных инвестиций в отношении каждого объекта включает:

наименование объекта;

характеристики объекта, в том числе, предполагаемое месторасположение (населенный пункт, муниципальное образование), площадь, назначение использования (жилое, нежилое помещение) и прочие;

цель осуществления бюджетных инвестиций – приобретение;

наименование ответственного органа;

наименование главного распорядителя средств областного бюджета Ленинградской области;

срок приобретения объекта;

предельные сроки размещения государственного заказа;

предполагаемую стоимость приобретения объекта;

распределение предполагаемой стоимости приобретения объекта по годам (в случае оплаты приобретения объекта за счет бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции более чем одного финансового года);

общий объем бюджетных инвестиций;

распределение общего объема бюджетных инвестиций по годам (в случае оплаты приобретения объекта за счет бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции более чем одного финансового года);

решение о закреплении на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с указанием полномочий ответственного органа на осуществление такого закрепления за конкретными организациями либо о включении в состав государственной казны Ленинградской области;

соответствующее решение в случае приобретения жилого помещения для включения в специализированный жилищный фонд Ленинградской области (при необходимости).

информация об органе исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющем контроль за целевым использованием расходованием бюджетной инвестиции.

В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций могут быть включены иные сведения.

10. Отрицательное заключение органов исполнительной власти Ленинградской области, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, не препятствует вынесению проекта о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на рассмотрение Правительства Ленинградской области.

11. Принятие Правительством Ленинградской области решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций производится с учетом:

приоритетов и целей развития Ленинградской области исходя из государственных программ Ленинградской области;

оценки влияния приобретения объекта на комплексное развитие территории Ленинградской области и муниципальных образований Ленинградской области;

потребности в объектах недвижимого имущества.

12. При исполнении областного бюджета Ленинградской области не допускается предоставление бюджетных инвестиций на объекты, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества.

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на объекты, по которым было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства или приобретение объектов, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

13. Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели государственной программой Ленинградской области.

14. Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.

**III. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ленинградской области**

15. Бюджетные инвестиции осуществляются в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

16. Бюджетные инвестиции осуществляются в следующих формах:

самостоятельно ответственным органом путем заключения соответствующих государственных контрактов в соответствии с действующим законодательством;

путем заключения соглашения о передаче полномочий организациям.

17. Выбор формы бюджетных инвестиций, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, осуществляется ответственным органом по каждому объекту и оформляется приказом ответственного органа.

18. Осуществление капитальных вложений производится при соблюдении следующих условий:

наличие в государственной программе Ленинградской области на соответствующий год бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций;

наличие приказа о выборе формы осуществления бюджетных инвестиций.

19. На основании приказа ответственного органа о выборе формы осуществления бюджетных инвестиций ответственным органом:

осуществляется процедура размещения государственного заказа в соответствии с действующим законодательством;

заключается соглашение о передаче полномочий организациям.

20. Соглашение о передаче полномочий организациям заключается в течение 15 дней со дня принятия приказа ответственного органа о выборе формы осуществления бюджетных инвестиций.

21. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов.

22. Соглашение о передаче полномочий должно содержать:

наименование объекта в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

наименование сторон (ответственного органа и организации);

цель осуществления бюджетных инвестиций - приобретение;

общий объем бюджетных инвестиций;

распределение общего объема бюджетных инвестиций по годам (в случае оплаты приобретения объекта за счет бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции более чем одного финансового года);

положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени Ленинградской области в лице ответственного органа государственных контрактов;

ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;

положения, устанавливающие право ответственного органа на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

положения, устанавливающие организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности ответственному органу.

23. В соглашение о передаче полномочий могут включаться иные условия, в том числе:

характеристики объекта, в том числе, предполагаемое месторасположение (населенный пункт, муниципальное образование), площадь, назначение использования (жилое, нежилое помещение) и прочие;

предельные сроки размещения государственного заказа;

предполагаемую стоимость приобретаемого объекта;

распределение предполагаемой стоимости приобретаемого объекта по годам осуществления капитальных вложений (в ценах соответствующих годов осуществления капитальных вложений в случае оплаты приобретения объекта за счет бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции более чем одного финансового года).

24. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании государственных контрактов, заключенных в целях приобретения объектов.

25. Государственные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ответственному органу.

26. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения областного бюджета Ленинградской области, и отражаются на открытых в органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством, лицевых счетах:

ответственного органа - в случае заключения государственных контрактов ответственным органом самостоятельно;

для учета операций по переданным полномочиям ответственного органа бюджетных средств - в случае заключения от имени Ленинградской области государственных контрактов организациями от лица ответственных органов.

27. В целях открытия организации в органе Федерального казначейства лицевого счета, указанного в абзаце третьем пункта 28 настоящего Порядка, организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от ответственного органа и подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в орган Федерального казначейства документы, необходимые для открытия лицевого счета по переданным полномочиям ответственного органа, в порядке, установленном Федеральным казначейством. Основанием для открытия лицевого счета, указанного в в абзаце третьем пункта 28 настоящих Правил, является копия соглашения о передаче полномочий.

28. Организация осуществляет ведение бюджетного учета, составление и представление в ответственный орган бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для получателей бюджетных средств.

29. Информация о сроках и об объемах оплаты по государственным контрактам, заключенным в целях приобретения объектов учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета Ленинградской области, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области.

30. Средства, полученные из областного бюджета Ленинградской области в форме бюджетных инвестиций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

**IV. Контроль за реализацией бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ленинградской области**

31. Ответственный орган ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в комитет финансов Ленинградской области отчетные об использовании бюджетных средств на осуществление бюджетных инвестиций, направленных на приобретение объектов, по форме, утверждаемой комитетом финансов Ленинградской области с приложением пояснительной записки с отражением информации о проведенных мероприятиях, выполненных работах в отчетном периоде, причин неосвоения бюджетных средств (в случае неосвоения бюджетных средств).

32. В случае ликвидации, реорганизации, преобразовании или изменении типа организации ответственный орган в течение 5 рабочих дней со дня внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц сообщает в письменной форме о возникновении указанных обстоятельств, а также о состоянии сделок по приобретению объектов в комитет финансов Ленинградской области и Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом.